Шукшина 32

Работы по текущему ремонту выполненные

в 2012 году на доме.

1.Ремонт асфальтового покрытия ;

2.Ремонт кровли ;

3.Ремонт мусорокамер ;

4.Изготовление и установка решеток на цокольные окна ;

5.Завоз земли;

6.Устройство лежачего полицейского ;

7.Ремонт межпанельных швов ;

8.Установка дверей на мусорокамеру ;

9.Спил и вывоз деревьев ;

3. Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории  (покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории ) ;

4.Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении при подготовке дома к зиме.

план  работ текущего ремонта  на 2013 год

1.Ремонт цоколя;

2.Благоустройство и санитарное состояние придомовой территории ( покос травы, вывоз крупногабаритного мусора, уборка придомовой территории ) ;

4. Ревизия систем водоснабжения, отопления в подвальном помещении  при подготовке дома к зиме.

Администрация МУП «ДЕЗ-1

Ознакомлен :