| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | Отложены до |  |
| 1 | Установка пластиковых окон в подъездах № 6, 7, 8 | шт | 28 | 266000,00 | - | 266000,00 | - | II квартал |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 230 | 135555,00 | - | 135555,00 | - | II квартал |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 162 | 45360,00 |  | 45360,00 | - | III квартал |  |  |  |  |
| 4 | Устройство парковки | м2 | 526,1 | 175072,00 | - | 175072,00 | - | II квартал |  |  |  |  |
| 5 | Обрезка и вывоз деревьев | шт | 5 | 5362,86 | - | 5362,86 | - | II квартал |  |  |  |  |
| 6 | Техническое обследование ОД приборов учета |  |  | 27000,00 | - | 27000,00 | - | II квартал |  |  |  |  |

ул.Шукшина, 24 (2014 год)