| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2014г | 2015г | 2016г | Отложены до |  |
| 1 | Ремонт балконных козырьков | шт. | 7 | 49232,00р. |  | 49232,00р. |  | III квартал |  |  |  | выполнено |
| 2 | Ремонт лестничных ограждений | м.п. | 15 | 16030,00р. |  | 16030,00р. |  | I квартал |  |  |  | выполнено |
| 3 | Ремонт ливневой канализации | м.п. | 23 | 21340,00р. |  | 21340,00р. |  | I квартал |  |  |  | выполнено |
| 4 | Ремонт подъездов №1,4,5 | шт. | 3 | 225000,00р. |  | 225000,00р. |  | IV квартал |  |  |  | выполнено |
| 5 | Установка контейнера под ТБО у под.№2,6 | шт. | 2 | 12000,00р. |  | 12000,00р. |  | II квартал |  |  |  | выполнено |

Шукшина 26 (2014)