ул.Монтажников, 5 (2015 год)

# Text boxes

| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2015г | 2016г | 2017г | Отложены до |  |
| 1 | Ремонт водоснабжения | шт | 90 | 78000.00 | - | 78000.00 | - |  | 3квартал |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | м2 | 80 | 80000.00 | - | 80000.00 | - | 3 квартал |  |  |  |  |
| 3 | Теплоизоляция трубопроводов | м | 90 | 67000.00 |  | 67000.00 | - |  | 3 квартал |  |  |  |
| 4 | Страхование лифтов | шт | 6 | 1998.00 | - | 1998.00 | - | 2 квартал |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт межпанельных швов | пог/м | 126 | 35280.00 | - | 35280.00 | - | 3 квартал |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт отопления | м | 48 | 120000.00 | - | 120000.00 | - |  |  | 3 квартал |  |  |