ул.С.Поляна, 7 (2015 год)

# Text boxes

| № | Наименование | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | За счет средств ТСЖ | За счет прочих средств | Срок выполнения (по предоставлению протокола собственников) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. | руб. | руб. | 2015г | 2016г | 2017г | Отложены до |  |
| 1 | Ремонт межпанельных швов | м.п | 90 | 25200.00 | - | 25200.00 | - | 3 квартал |  |  |  |  |
| 2 | Установка пластиковых окон | шт | 3 | 270000.00 | - | 270000.00 | - | 3 квартал |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт водоснабжения | м | 120 | 120000.00 | - | 120000.00 | - | 3 квартал |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт полдъездов | шт | 1 | 99000.00 | - | 99000.00 | - | 3 квартал |  |  |  |  |
| 5 | Страхование лифтов | шт | 11 | 3663.00 | - | 3663.00 | - | 2 квартал |  |  |  |  |